附件10：

| 项目支出绩效目标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |
| 项目名称 | 筼筜污水处理厂三期工程 | 行业领域 | 经营性基建项目 |
| 主管部门 | 厦门市市政园林局 | 项目类别 | 基建项目 |
| 项目单位 | 厦门市水务集团 | 项目资金（万元） | 8000.00 |
| 部门职能概述 | 组织市政道路、市政设施、环境卫生、水、气、公共交通场站、城市轨道交通、城市综合管廊、园林绿化、林业等设施建设、维护和管理。 |  |  |
| 项目概况 | 提标改造筼筜污水处理厂（30万吨/日）。改造一二线生物滤池，增设二次提升泵房、反硝化滤池、反冲洗高速气浮池、加氯接触消毒池等构筑物及配套设备，实现出水指标从一级B提标至一级A。 |  |  |
| 项目立项情况（依据、可行性、必要性） | 一、设立依据：厦发改投资[2016]537号. 二、必要性：根据福建省“水十条”、厦门市城镇污水处理设施建设“十三五”规划，筼筜污水处理厂出水必须从一级B达标提升至一级A达标。 三、可行性：建设用地位于污水处理厂内，已得到解决。技术方案井多方论证，已确定。其余人员等相关配套完全能满足工程开工建设，项目可行。 |  |  |
| 制度措施 | 厦水务【2017】291号文关于建设招标管理办法；厦水务【2013】234号关于工程变更管理办法。 |  |  |
| 项目年度目标 | 完成二次提升泵房、反硝化滤池、反冲洗高速气浮池、加氯接触消毒池建设，对一二期生物滤池进行改造，完成筼筜污水处理厂30万吨/日尾水进行提标改造，完成概算投资26775万元，年度计划支付资金18000万元，出水水质从一级B提标至一级A。 |  |  |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 时效目标 | 主体工程完成率 | 100% |
| 产出 | 质量目标 | 出水指标 | 一级A |
| 产出 | 数量目标 | 年度计划投资额 | 1.8亿 |
| 效益 | 社会效益目标 | 日处理量 | 30万吨/日 |
| 效益 | 生态效益指标 | 处理周边污水 | 达标排放 |
| 效益 | 服务对象满意度目标 | 群众满意度 | 大于等于90% |