附件1

协审机构考核管理规定

一、为规范协审机构管理，提高协审工作质效，根据有关规定，结合工作实际，制定本规定。

二、本规定所称协审机构，是指厦门市财政审核中心（以下简称市财审中心）委托参与财政投资建设项目预决算审核管理相关工作的工程造价咨询机构。

三、协审机构履行以下职责：

（一）遵守法律、法规、规章、政策规定和合同约定，诚实守信，恪守职业道德。

（二）遵守市财审中心各项管理规定，按质、按量、按期完成协审工作，配合相关监督检查工作。

（三）对协审工作成果的完整性、真实性、合理性及合法性负责，并承担相应法律责任。

（四）遵守保密纪律和廉洁纪律，不得参与违法违规行为，不得利用协审工作谋取不正当利益。

四、协审机构管理实行“公平公正、综合考核、准入准出”的原则。

五、协审机构应具有以下资格条件：

（一）独立的法人资格。

（二）独立完成协审工作所必须的专业人员及专业能力。

（三）遵守法律法规及执业规范，具有良好的商业信誉，健全的内部管理制度。

（四）具有依法缴纳税款和社会保障资金的良好记录。

（五）在近三年内的经营活动中没有违法记录。

六、协审机构应当按投标文件及合同要求配备人员团队，包括日常驻场的机构负责人、协审负责人、协审审核人及管理辅助人员；高峰期承诺可驻场的协审负责人及协审审核人。

七、市财审中心按照公平、公正原则，在具备相应专业能力的协审机构中，按专业、计价原则、报审金额循环分配分配委托事项。委托审核事项按报审项目整体委托，投资额以报审金额为准。同一类型投资额较小的项目如打包委托，仍按单个报审项目单独计费。

八、协审机构按以下程序开展协审工作：

（一）市财审中心下达《委托协审通知书》，明确委托协审项目和协审时限。协审机构在接到《委托协审通知书》后1个工作日内，报备协审负责人和协审审核人，并完成资料交接手续办理。

（二）协审机构组织资料预审，审查报审资料是否完整合规，存在报审资料缺漏的，应当一次性说明并向市财审中心提请增补资料。市财审中心确认后启动补件程序，协审时限顺延。资料增补后，市财审中心联系协审机构交接增补资料。

协审机构不得私自通知或接收除市财审中心以外的任何单位或个人增补资料。如后续出现因协审机构资料预审工作失误造成退件的，项目立即终止协审委托，相关费用由协审机构自行承担。

（三）协审机构组织审核，形成初审意见后，与市财审中心交底。如需现场踏勘，协审机构应与市财审中心共同前往。

初审意见经市财审中心同意后，协审机构组织与被审核单位核对。协审机构人员不得在被审核单位缺席的情况下，与其他任何单位或个人单独核对。所有核对工作必须在市财审中心指定办公场所进行。

初审核对过程中, 如有审核争议、审核重要事项、审核难点疑点、发现的问题，协审机构应当报告并提请市财审中心研究。

初审核对过程中，协审机构一律不得再提出增补资料要求。初审核对完成后，协审机构将初审核对情况提交市财审中心，由市财审中心审核初审核对情况并明确处理路径。

（四）核对工作完成后，协审机构出具《核对情况表》、《协审意见书》（委托事项投资额5000万元及以上的，应另附《协审报告》），提交市财审中心复核。市财审中心复核通过并办结出文后，协审工作结束。协审机构应协助项目经办人办理归档工作。

复核发现问题的，市财审中心复核退回协审机构，协审机构修改完善后重新提交，直至通过市财审中心复核。协审机构应在协审时限内完成协审工作，不得逾期。

九、协审工作的质量和风险控制要求包括但不限于：

（一）协审机构应确保协审工作成果质量符合国家、省、市有关法律、法规、规章、政策规定和合同约定，符合行业标准和规范，符合市财审中心有关规定。

（二）协审机构应选择政治素质、责任意识、业务水平、及综合协调能力强的人员参与协审工作，定期组织政治学习和业务培训。

（三）协审机构应保证人员团队稳定，向市财审中心报备人员执业资格证书、职称证书、学历证书等材料。服务期内未经市财审中心同意协审机构不得随意更换人员。因人员离职等原因确需更换的，更换人员的职称、执业资格证书等要求不得低于原人员，且市财审中心有权按照合同约定处罚。

（四）协审机构日常驻场人员团队，应当在市财审中心办公场所驻点服务，遵守市财审中心的考勤制度、办公纪律、节能环保等各项管理制度，未经市财审中心同意，不得随意撤场。

（五）协审机构应当建立企业法人（或授权人）、专业复核人、项目协审负责人三级复核机制，确保协审工作成果质量。

（六）协审机构及其人员应当严格遵守市财审中心保密、廉政等有关规定，不得泄露任何协审的有关信息，不得向被审核单位提出与协审无关的任何要求，不得收受礼金，不得借协审之名承揽业务。

（七）协审机构及其人员与委托事项有利害关系，必须主动报告并回避。

（八）协审工作过程中，协审机构及其人员不得对外透露协审进展情况、内部讨论情况及工作流程节点信息。

（九）协审机构应当按市财审中心档案管理有关规定做好协审项目档案资料的保管及移交工作。

十、市财审中心对委托协审的项目进行考核管理，项目考核指标包括协审误差率、协审工作程序及协审时限，考核指标详见下表，项目考核得分＜6分为考核不合格。

协审项目考核指标

| 考核指标 | 权重 | 考核说明 |
| --- | --- | --- |
| 协审误差率 | 5 | 协审误差率α=▕(第一次提交复核的金额-按复核意见修改后的最终金额)/按复核意见修改后的最终金额▕；被抽检项目协审误差率α=▕(第一次提交复核的金额-按抽检意见修改后的最终金额)/按抽检意见修改后的最终金额▕，扣分标准如下： 1. α＜0.5％，不扣分； 2. 0.5％≤α＜1％，扣2分； 3. 1％≤α＜2％，扣3分； 4. 2％≤α＜3％，扣4分； 5.α≥3％，扣5分。 |
| 协审工作程序及协审时限 | 5 | 1.协审工作程序应符合市财审中心有关规定，每发现违规一次扣1分,扣完为止； 2.协审机构未经同意不能按时序节点推进协审工作的，每发现一次扣1分，扣完为止； 3.未经市财审中心同意，无故未在委托时限内完成委托协审项目的，一次性扣5分； 4.协审机构人员私自接收其他单位提交的增补资料的，或与相关单位私自核对的，一次性扣5分。 |
| 总分 | 10 |  |

十一、考核结果应用如下：

（一）与付费挂钩。项目考核不合格的，按委托合同付费标准×(项目考核得分/10)支付协审费用；情节严重或产生严重后果的，市财审中心有权不予支付协审费用。

（二）与项目分配挂钩。出现以下情况之一的，暂停项目分配一个月：

1.连续2个月出现项目考核不合格的。

2.月完成项目数≤5个的，累计3个项目，项目考核得分未得满分的；月完成项目数＞5个的，数量占比＞50%的项目，项目考核得分未得满分的。

3.未按合同约定指派人员，或人员数量、专业、执业资格等具体要求与合同约定不一致的。

（三）与协审资格挂钩。具体按第十三、十四条执行。

十二、市财审中心对项目实行事后抽检，按抽检结果重新修正协审误差率和项目考核得分，具体制度另行规定。如修正后项目考核不合格的，项目协审费用按修正后的结果结算费用，已结算的，多支付的协审费用予以扣回。

十三、协审机构有以下行为之一的，市财审中心有权立即终止合同关系：

（一）服务期内累计2次被市财审中心暂停项目分配的。

（二）无故不承接协审任务或将协审任务转手其他单位实施的。

（三）在协审程序、时效、质量等方面出现重大失误，造成政府利益受损等严重后果或恶劣影响的。

（四）拒绝配合市财审中心工作或接受市财审中心依法监督指导的。

（五）发生提供虚假信息，隐瞒审核发现的问题，与被审核单位串通舞弊等违反诚实信用原则行为的。

（六）发生与委托事项有利害关系未主动报告并回避等违反回避报告制度行为的。

（七）发生擅自将协审工作有关情况或结果对外透露的，泄露工作秘密等违反保密有关规定行为的。

（八）发生利用协审工作吃拿卡要或谋取非法利益，提出与协审无关的不正当要求，接受被审核相关单位宴请或收受礼金，向第三方索要额外费用，借协审之机违规承揽业务等违反廉政有关规定行为的。

（九）发生串标、围标、转包、挂靠以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的。

- （十）不履行投标文件及合同约定的其他义务的。

十四、发现协审人员有以下行为之一的，协审机构应立即更换人员：

（一）担任协审负责人，服务期内连续2个月出现项目考核不合格的。

（二）担任协审审核人，服务期内累计2次出现项目考核不合格的。

（三）担任协审负责人或协审审核人，月完成项目数≤5个的，累计3个项目，项目考核得分未得满分的；月完成项目数＞5个的，数量占比＞50%的项目，项目考核得分未得满分的。

（四）连续2个月出现违反市财审中心办公纪律行为的。

（五）与协审项目利益相关单位私下接触或核对的，擅自通知或接受协审项目利益相关单位补充资料的。

（六）拒绝配合市财审中心工作或接受市财审中心依法指导和监督的。

（七）违反诚实信用原则、回避报告制度、保密及廉政有关规定，或发生其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的。

十五、协审机构及其人员存在违法违规行为的，市财审中心有权予以公开，并移交有关责任部门依法依规处理，由此产生的一切责任由协审机构承担。

十六、委托费用按月支付。委托事项经市财审中心正式办结出文后，协审机构每月汇总提出费用申请，市财审中心按有关财务规定审核后支付。

十七、服务期间，因协审机构违反本规定，被市财审中心根据招标文件及合同条款终止合同关系的，未完成的委托协审项目立即终止委托，相关费用由协审机构自行承担。

十八、服务期满尚未完成的委托协审项目，协审机构应在市财审中心要求的期限内完成并出具工作成果，无故逾期市财审中心可立即终止委托，相关费用由协审机构自行承担。

十九、协审机构不得以任何形式向其他单位收取与委托事项相关的费用。

附件：协审项目取费标准